# Hướng dẫn công việc Thành viên 1

Từ chốt phạm vi tài liệu đến Dataset v1 và baseline BM25

Dự án: Đề tài 10. Hệ thống gợi ý câu trả lời cho câu hỏi hành chính hoặc học vụ

Vai trò: Thành viên 1 phụ trách thu thập tài liệu, tiền xử lý, chia đoạn, freeze Dataset v1 và baseline TF IDF, BM25. Bộ câu hỏi do cả nhóm viết, Thành viên 2 điều phối (xem file Lộ trình và phân công)

Phạm vi đã chốt: lĩnh vực hộ tịch. Kho gồm Luật Hộ tịch 60/2014/QH13, Nghị định 123/2015/NĐ-CP và Thông tư 04/2020/TT-BTP (xem docs/scope.md). Tải tay từ vbpl.vn; văn bản chỉ có PDF scan thì lấy toàn văn trên thuvienphapluat.vn. Không cào web.

Repository: repo này

Đầu ra bắt buộc: Dataset v1 gồm văn bản gốc, chunks, questions, qrels, split theo nhóm câu hỏi, báo cáo chất lượng và kết quả baseline

Kết luận quan trọng. Làm trọn một lĩnh vực, rồi dồn công vào bộ câu hỏi có gán đoạn đúng. Mọi chỉ số Recall@k, MRR, NDCG@k và việc huấn luyện cross-encoder đều phụ thuộc vào bộ câu hỏi này, không phụ thuộc vào số lượng văn bản.

Phạm vi tài liệu. Tài liệu mô tả tuần tự các bước S01 đến D06 cho dữ liệu, M01 đến M02 cho baseline và chuẩn bị dữ liệu cho mô hình cải tiến, sau đó là quy trình Pull Request và bàn giao cho các thành viên làm Sentence-BERT, PhoBERT, cross-encoder và giao diện.

## 1 Tổng quan trách nhiệm của Thành viên 1

| Giai đoạn | Công việc | Đầu ra chính |
| --- | --- | --- |
| S01 | Chốt phạm vi và danh sách văn bản | docs/scope.md, data/raw/source_list.csv |
| D01 | Tải văn bản gốc (vbpl.vn, thuvienphapluat.vn) | data/raw/ (.doc, .pdf, .html), .docx trong interim/ |
| D02 | Tách cấu trúc Chương, Điều, Khoản; làm sạch; EDA | bảng Điều/Khoản, báo cáo chất lượng |
| D03 | Chia đoạn (chunking) | chunks.jsonl có chunk_id ổn định |
| D04 | Viết câu hỏi phần mình, gán nhãn chéo (TV2 điều phối) | questions.csv, qrels.csv |
| D05 | Kiểm tra chất lượng nhãn (TV2 chủ trì) | Cohen kappa, danh sách sửa nhãn |
| D06 | Chia tập theo nhóm câu hỏi và Freeze Dataset v1 | splits, dataset_manifest.json |
| M01 | Baseline TF IDF và BM25 | Index, bảng Recall@k, MRR, NDCG@k |
| M02 | Đào hard negative và bàn giao | train_pairs.csv cho bi-encoder, cross-encoder |

## 2 Cấu trúc thư mục và nguyên tắc lưu

data/
  raw/source_list.csv          danh sách văn bản: số hiệu, tên, url, ngày tải
  raw/<so_hieu>.doc/.pdf/.html file gốc (vbpl.vn, vanban.chinhphu.vn, TVPL)
  interim/<so_hieu>.docx       bản .docx để code đọc
  processed/chunks.jsonl
  labels/questions.csv
  labels/qrels.csv
  labels/annotation_guideline.md
  splits/train_qgroups.csv
  splits/validation_qgroups.csv
  splits/test_qgroups.csv
configs/
  preprocessing.yaml
  chunking.yaml
  retrieval_baseline.yaml
notebooks/                     thử nghiệm (ví dụ 01_doc_luat.ipynb)
src/data/                      text_utils (làm sạch, normalize_tone), script tách luật
src/retrieval/                 tfidf, bm25, evaluate
tests/
results/data_quality/
results/retrieval/
artifacts/                     index, vectorizer

- data/raw: bản gốc tải về, bất biến. Không sửa bằng tay, không ghi đè. URL và ngày tải ghi trong source_list.csv.

- data/interim: bản .docx chuyển từ file gốc, đọc được bằng code.

- data/processed: các đoạn dùng để lập chỉ mục. Mọi mô hình truy hồi dùng chung file này.

- data/labels: câu hỏi và nhãn đoạn đúng. Đây là tài sản quan trọng nhất của nhóm.

- data/splits: chỉ lưu question_group_id của từng tập, không sao chép dữ liệu.

- Code thử trong notebooks/ trước, chạy ổn thì chuyển thành script trong src/data/ để cả nhóm chạy lại được bằng một lệnh.

## 3 S01 Chốt phạm vi và nguồn tài liệu

### 3.1 Vì sao chỉ làm một lĩnh vực

- Mỗi văn bản thêm vào kéo theo hàng chục câu hỏi phải viết và gán nhãn. Kho tăng thì công gán nhãn tăng theo, trong khi thời gian dự án không đổi.

- Lấy rải rác nhiều lĩnh vực (hộ tịch, đất đai, cư trú) thì lĩnh vực nào cũng mỏng, hỏi sâu là hệ thống trả lời sai, và phần phân tích lỗi không có gì để nói.

- Đất đai, cư trú, thuế dùng làm câu hỏi ngoài phạm vi (out_of_scope).

### 3.2 Quyết định của nhóm

| Mục | Đã chốt |
| --- | --- |
| Lĩnh vực | Hộ tịch |
| Nguồn | vbpl.vn; thuvienphapluat.vn khi văn bản chỉ có PDF scan |
| Cách lấy | Tải tay file .doc và PDF bản gốc, không cào web |
| Văn bản trong kho | Luật 60/2014/QH13, Nghị định 123/2015/NĐ-CP, Thông tư 04/2020/TT-BTP |
| Cấu trúc tài liệu | Chương, (Mục), Điều, Khoản, Điểm |
| Viết câu hỏi | Đóng vai người dân hỏi về đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, cải chính… |

### 3.3 Mở rộng kho (nếu cần)

- Chi tiết hồ sơ, giấy tờ, cách làm từng trường hợp thường nằm ở nghị định và thông tư hướng dẫn, nên kho đã có Nghị định 123/2015 và Thông tư 04/2020. Chỉ thêm văn bản khác khi bộ câu hỏi cần mà 3 văn bản này không có đáp án.

- Trước khi thêm, xem tab hiệu lực trên vbpl.vn: chỉ lấy văn bản còn hiệu lực tại ngày tải, ghi văn bản sửa đổi nếu có.

- Không lấy bài tổng hợp trên blog hay diễn đàn làm tài liệu gốc.

### 3.4 File source_list.csv

| Cột | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| doc_id | Số hiệu viết không dấu, ví dụ 60.2014.QH13, 123.2015.ND-CP; không đổi về sau |
| title | Tên văn bản, ví dụ Luật Hộ tịch |
| source_type | legal_text |
| url | Đường dẫn trang văn bản đã lấy chữ (vbpl.vn hoặc thuvienphapluat.vn) |
| issuing_level | Cơ quan ban hành: Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp |
| legal_basis | Văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) |
| accessed_at | Ngày tải, định dạng YYYY-MM-DD |
| in_scope | yes hoặc no; văn bản ngoài phạm vi vẫn ghi lại để làm câu hỏi từ chối |

## 4 D01 Tải văn bản gốc

- Mở trang văn bản trên vbpl.vn, kiểm tra tình trạng hiệu lực.

- Tải file gốc (.doc và PDF nếu có) về data/raw, đặt tên theo số hiệu. Không đổi tên hay sửa nội dung file gốc.

- Nếu chỉ có PDF scan (ví dụ file .signed.pdf của vanban.chinhphu.vn: chuyển sang text chỉ ra dòng “Ký bởi…” của chữ ký số), thì vẫn giữ file scan trong data/raw để đối chiếu, rồi mở văn bản trên thuvienphapluat.vn: Ctrl+S lưu trang thành data/raw/.html, và copy phần toàn văn (dán vào Word chọn Keep Text Only) để làm bản .docx. Không cào TVPL bằng code.

- Chuyển .doc sang .docx (Word: Save As, hoặc LibreOffice) và lưu vào data/interim. Code chỉ đọc bản .docx.

- Ghi một dòng vào source_list.csv: url, ngày tải. Tải bản mới thì lưu thành file mới, không ghi đè.

- Mở bản .docx kiểm tra: đủ số Điều, không mất bảng, không lẫn chú thích hay header trang.

Input: trang văn bản trên vbpl.vn hoặc thuvienphapluat.vn. Output: data/raw/, data/interim/, data/raw/source_list.csv.

## 5 D02 Tách cấu trúc, làm sạch và EDA

### 5.1 Tách theo cấu trúc văn bản luật

Văn bản luật có cấu trúc cố định. Tách thành từng đơn vị có địa chỉ rõ ràng thay vì gộp thành một khối văn bản; việc này giúp chunking và hiển thị nguồn (Điều mấy, khoản mấy) chính xác hơn.

| Trường | Ví dụ |
| --- | --- |
| doc_id | 60.2014.QH13 |
| chuong | Chương II. Đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã |
| dieu | 16 |
| tieu_de | Thủ tục đăng ký khai sinh |
| khoan | 1, 2, 3… (để trống nếu Điều không chia khoản) |
| noi_dung | Nguyên văn nội dung Điều hoặc Khoản |

Nhận diện bằng mẫu đầu dòng: “Chương”, “Mục”, “Điều .”, “.” cho khoản, “)” cho điểm.

### 5.2 Làm sạch văn bản

- Chuẩn hóa Unicode về NFC và thống nhất kiểu bỏ dấu (hoà → hòa, huỷ → hủy) bằng normalize_tone trong src/data/text_utils.py. Câu hỏi người dùng cũng phải qua đúng hàm này.

- Loại header, footer, số trang, phần chữ ký và nơi nhận ở cuối văn bản. Rule loại phải cụ thể và được log số lần tác động.

- Giữ nguyên số liệu, ngày, số hiệu văn bản, tên cơ quan. Đây là thông tin người dùng hỏi nhiều nhất.

- Không lowercase và không bỏ dấu ở bước này. Các biến đổi đó thuộc cấu hình của từng mô hình truy hồi.

### 5.3 EDA và kiểm tra chất lượng

| Kiểm tra | Đạt khi | Nếu không đạt |
| --- | --- | --- |
| Số Điều | Khớp số Điều của văn bản gốc, đánh số liên tục | Sửa regex nhận diện Điều |
| Phân bổ | Có số Điều theo từng Chương | Kiểm tra lỗi nhận diện Chương |
| Độ dài | Có min, median, max số từ mỗi Điều; biết Điều nào quá dài | Đánh dấu Điều cần tách theo Khoản |
| Rỗng | Không có Điều nào nội dung rỗng | Tra lại file gốc |
| Trùng nội dung | Không có hai đoạn giống hệt nhau | Giữ một bản, log lý do |
| Hiệu lực | Điều bị bãi bỏ hoặc sửa đổi được đánh dấu | Ghi chú trong source_list, cập nhật bản mới |

Output: bảng Điều/Khoản (trong notebook hoặc file trung gian), results/data_quality/corpus_report.md.

## 6 D03 Chia đoạn (chunking)

Đề yêu cầu hiển thị nguồn và đoạn trích, nên đoạn phải đủ ngắn để trích nguyên văn nhưng đủ dài để tự đứng được.

- Mỗi Điều là một đoạn.

- Điều dài hơn 200 từ (sau tách từ) thì tách theo Khoản, mỗi Khoản một đoạn. Ngưỡng 200 chừa chỗ cho câu hỏi khi ghép cặp vào PhoBERT hoặc cross-encoder (giới hạn 256 subword).

- Gắn tiền tố ngữ cảnh vào văn bản đoạn, ví dụ “Luật Hộ tịch 2014 | Điều 16. Thủ tục đăng ký khai sinh | Khoản 1: …”. Không có tiền tố thì một Khoản đứng riêng không biết thuộc Điều nào.

- Tạo chunk_id ổn định ghép từ số hiệu, Điều, Khoản, ví dụ 60.2014.QH13__D16__K1. Không dùng số dòng làm ID. Format cuối cùng chốt theo notebook 01_doc_luat.

- Lưu chunk_text (có tiền tố, dùng cho mô hình) và display_text (nguyên văn, dùng để hiển thị trích dẫn).

| Trường trong chunks.jsonl | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| chunk_id | Khóa chính, ổn định qua các phiên bản |
| doc_id, dieu, khoan | Thuộc văn bản nào, Điều nào, Khoản nào |
| chunk_text | Có tiền tố ngữ cảnh, đã làm sạch |
| display_text | Nguyên văn để trích dẫn |
| url, accessed_at | Nguồn tham chiếu hiển thị trên giao diện |
| text_seg | chunk_text đã tách từ, dùng cho BM25 mức từ và PhoBERT |
| n_tokens | Số token sau tách từ |

### 6.1 Biến thể tách từ

- Trường chunk_text giữ văn bản chưa tách từ, dùng cho Sentence-BERT đa ngôn ngữ và BM25 mức âm tiết.

- Trường text_seg tách từ bằng một công cụ duy nhất đã chốt (underthesea, pyvi hoặc VnCoreNLP), ghi tên và phiên bản vào preprocessing.yaml. PhoBERT yêu cầu đầu vào đã tách từ.

- Không loại stopword mặc định. Nếu muốn thử thì làm như một biến thể ablation của BM25, vì từ như “không”, “chưa” có thể đổi nghĩa câu hỏi.

### 6.2 Kiểm tra tự động

| Assertion | Kỳ vọng |
| --- | --- |
| chunk_id | Duy nhất; mọi chunk có cả chunk_text và text_seg |
| Bao phủ | Mọi Điều có ít nhất một chunk |
| Rỗng | 0 chunk rỗng |
| Độ dài | Không chunk nào vượt ngưỡng token đã cấu hình |
| Tái lập | Chạy hai lần cho cùng hash file đầu ra |

## 7 D04 Xây bộ câu hỏi và gán nhãn

Đây là phần quan trọng nhất. Mục tiêu khoảng 300 câu hỏi (5 người, mỗi người khoảng 60 câu), mỗi câu gán một hoặc vài chunk đúng. Thà ít văn bản mà nhiều câu hỏi chất lượng, còn hơn nhiều văn bản mà câu hỏi sơ sài.

### 7.1 Quy trình viết câu hỏi

- Với mỗi Điều quan trọng (đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, cải chính…), viết một câu hỏi gốc cho mỗi ý người dân hay hỏi (giấy tờ, thời hạn, nộp ở đâu, ai được làm). Mỗi câu gốc là một question_group.

- Với mỗi câu gốc, viết thêm 2 đến 3 cách hỏi khác: văn nói, không dấu, viết tắt, dùng từ đời thường thay thuật ngữ. Ví dụ “giấy khai sinh cho con mới đẻ cần gì” thay cho “thành phần hồ sơ đăng ký khai sinh”.

- Thêm câu hỏi theo từng loại phân tích bắt buộc ở bảng 7.2.

- Viết câu hỏi trước khi nhìn kỹ đoạn văn, tránh chép nguyên cụm từ trong tài liệu. Câu hỏi giống tài liệu quá thì BM25 thắng dễ và kết quả không phản ánh thực tế.

- Nếu dùng mô hình ngôn ngữ để sinh thêm cách hỏi thì đánh dấu source = generated và người trong nhóm phải duyệt từng câu. Tập test nên ưu tiên câu do người viết.

### 7.2 Phân loại câu hỏi theo yêu cầu phân tích của đề

| type | Mô tả | Ví dụ | Tỷ lệ gợi ý |
| --- | --- | --- | --- |
| direct | Hỏi gần sát tài liệu | Đăng ký khai sinh cần những giấy tờ gì | 20% |
| paraphrase | Diễn đạt khác tài liệu | Con mới sinh thì làm giấy tờ gì ở phường | 25% |
| underspecified | Thiếu thông tin | Đăng ký mất bao lâu | 10% |
| multi_intent | Nhiều ý trong một câu | Kết hôn cần giấy gì và nộp ở đâu | 10% |
| confusable | Dễ nhầm giữa tài liệu gần giống | Vợ người nước ngoài thì đăng ký kết hôn thế nào | 15% |
| out_of_scope | Ngoài phạm vi, phải từ chối | Thủ tục tách thửa đất như thế nào | 10% |
| unsupported | Trong phạm vi nhưng kho không có đáp án, dễ bịa | Đăng ký khai sinh trễ bị phạt bao nhiêu | 10% |

### 7.3 Định dạng file

| questions.csv | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| question_id | Mã câu hỏi, ví dụ Q0001 |
| question_group_id | Nhóm câu gốc; các cách hỏi khác của cùng một ý có cùng group |
| question | Nội dung câu hỏi |
| type | Một trong bảy loại ở bảng 7.2 |
| answer_text | Câu trả lời chuẩn ngắn, dùng tính exact match hoặc token F1 nếu có |
| source | human hoặc generated |
| annotator | Người viết |

| qrels.csv | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| question_id | Khóa ngoại tới questions.csv |
| chunk_id | Đoạn liên quan |
| relevance | 2 là trả lời trực tiếp, 1 là liên quan một phần; dùng cho NDCG@k |

Câu hỏi out_of_scope và unsupported không có dòng nào trong qrels. Hệ thống được tính đúng khi từ chối trả lời.

### 7.4 Hướng dẫn gán nhãn

- Viết annotation_guideline.md trước khi gán nhãn: khi nào gán 2, khi nào gán 1, xử lý câu nhiều ý thế nào (gán đủ chunk cho mọi ý).

- Với câu underspecified, gán các chunk của mọi Điều có thể đúng và ghi chú cần hỏi lại người dùng.

- Không gán nhãn bằng cách xem kết quả BM25 trả về rồi chọn. Làm vậy sẽ thiên vị baseline.

## 8 D05 Kiểm tra chất lượng nhãn

- Người gán nhãn phải khác người viết câu hỏi. Lấy ngẫu nhiên khoảng 20% số câu cho hai người gán độc lập.

- Tính Cohen kappa trên quyết định liên quan hay không của từng cặp (câu hỏi, chunk). Kappa dưới khoảng 0,6 thì sửa guideline và gán lại; các câu lệch nhau thì họp chốt. Đưa con số kappa vào báo cáo.

- Loại câu hỏi trùng hoặc gần trùng trong cùng nhóm; câu trùng giữa hai nhóm khác nhau thì gộp nhóm.

- Thống kê số câu theo type, theo Chương, theo Điều. Điều quan trọng nào ít câu hỏi thì bổ sung.

Output: results/data_quality/label_agreement.md, results/data_quality/question_stats.csv.

## 9 D06 Chia tập và Freeze Dataset v1

### 9.1 Chia theo nhóm câu hỏi

Lỗi rò rỉ phải tránh. Các cách hỏi khác của cùng một ý phải nằm chung một tập. Nếu câu gốc ở train mà câu diễn đạt lại ở test thì cross-encoder học thuộc và chỉ số test cao giả.

- Chia theo question_group_id với tỷ lệ gợi ý 40/20/40 cho train, validation, test (khoảng 120/60/120 câu). Train dùng để fine-tune PhoBERT hoặc cross-encoder; nếu nhóm không fine-tune thì gộp train vào test.

- Stratify theo type để tập nào cũng có đủ bảy loại, đặc biệt là out_of_scope và unsupported.

- Dùng seed cố định, ví dụ 42, ghi vào configs/split.yaml.

- Khóa test: không dùng test để chọn k, ngưỡng từ chối hay siêu tham số.

Lưu ý: kho tài liệu (chunks) dùng chung cho cả ba tập. Chỉ câu hỏi được chia.

### 9.2 Tiêu chí được phép freeze

- File gốc trong data/raw còn nguyên, không bị sửa.

- Mọi tài liệu có nguồn, ngày tải và căn cứ còn hiệu lực.

- chunk_id ổn định, tests chunking pass.

- Mỗi question_id hợp lệ có ít nhất một dòng qrels, trừ out_of_scope và unsupported.

- Mọi chunk_id trong qrels tồn tại trong chunks.jsonl.

- Đã tính Cohen kappa và sửa guideline nếu cần.

- Split theo nhóm, không có question_group_id xuất hiện ở hai tập.

- Nhóm đã duyệt báo cáo chất lượng.

### 9.3 Manifest gợi ý

dataset_version: v1

domain: ho_tich

n_documents: <n>

n_chunks: <n>

n_questions: <n>

n_question_groups: <n>

chunks_sha256: <hash>

qrels_sha256: <hash>

segmenter: <ten-thu-vien>==<phien-ban>

random_seed: 42

source_commit: <git-sha>

created_at: <YYYY-MM-DD>

review_status: approved

## 10 M01 Baseline TF IDF và BM25

### 10.1 Cách chạy

- Lập chỉ mục trên toàn bộ chunks. Không cần fit trên train vì baseline không học từ câu hỏi; chỉ chọn tham số trên validation.

- Thử hai mức token: âm tiết (chunk_text) và từ đã tách (text_seg). Câu hỏi phải tách từ bằng đúng công cụ đã dùng cho chunk.

- TF IDF: thử n gram 1 đến 2, sublinear_tf, cosine similarity.

- BM25: thử k1 trong khoảng 1,2 đến 2,0 và b khoảng 0,75 trên validation, chốt rồi mới chạy test một lần.

### 10.2 Công thức chỉ số

Với Q là tập câu hỏi có nhãn, rel(q) là tập chunk đúng của q, rank_q là vị trí chunk đúng đầu tiên:

Recall@k = (1/|Q|) * Σ_q |top_k(q) ∩ rel(q)| / |rel(q)|

MRR = (1/|Q|) * Σ_q 1 / rank_q (= 0 nếu không có chunk đúng)

DCG@k = Σ_{i=1..k} (2^{rel_i} - 1) / log2(i + 1)

NDCG@k = DCG@k / IDCG@k

- Báo cáo k = 1, 3, 5, 10. Tách bảng theo type để có sẵn số liệu cho phần phân tích bắt buộc.

- Với out_of_scope và unsupported: chọn ngưỡng điểm trên validation; dưới ngưỡng thì từ chối. Báo tỷ lệ từ chối đúng và tỷ lệ từ chối nhầm câu hợp lệ.

### 10.3 Bảng kết quả mẫu cần nộp

| Mô hình | Token | R@1 | R@5 | MRR | NDCG@10 | Từ chối đúng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF IDF | âm tiết |  |  |  |  |  |
| TF IDF | từ |  |  |  |  |  |
| BM25 | âm tiết |  |  |  |  |  |
| BM25 | từ |  |  |  |  |  |

## 11 M02 Chuẩn bị dữ liệu cho mô hình cải tiến

- Với mỗi câu hỏi trong train, lấy top 20 của BM25. Chunk không nằm trong qrels là hard negative.

- Tạo train_pairs.csv gồm question_id, chunk_id, label (1 hoặc 0). Tỷ lệ gợi ý 1 positive với 3 đến 5 hard negative.

- Ưu tiên hard negative thuộc Điều gần giống, ví dụ đăng ký khai sinh tại cấp xã và đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài. Đây là thứ giúp cross-encoder phân biệt hai trường hợp này.

- Chỉ đào hard negative trên train. Không đụng tới validation và test.

- Bàn giao cho thành viên phụ trách Sentence-BERT và PhoBERT: đường dẫn file, cách đọc, kết quả baseline để làm mốc so sánh.

## 12 Quy trình commit và Pull Request

git switch main

git pull –ff-only origin main

git switch -c feature/D04-question-labels

git status

git diff

git add <cac-file-lien-quan>

git commit -m “feat(D04): add labelled questions and qrels”

git push -u origin feature/D04-question-labels

- Mỗi giai đoạn một nhánh riêng; không commit trực tiếp lên main.

- Base branch là main. Hướng dẫn Git từng bước cho cả nhóm: huong-dan-git.md. Mô tả PR gồm Task ID, thay đổi, lệnh chạy, kết quả và điểm reviewer cần xem.

- File .doc/.PDF gốc nếu lớn (vài MB trở lên) thì không commit thẳng; lưu trên Drive chung và ghi đường dẫn trong source_list.csv.

## 13 Checklist bàn giao cho nhóm

- docs/scope.md ghi rõ lĩnh vực đã chọn và lý do.

- source_list.csv đủ 3 văn bản: số hiệu, URL, ngày tải, tình trạng hiệu lực.

- Văn bản đã tách Chương/Điều/Khoản đủ trường; báo cáo EDA kho văn bản.

- chunks.jsonl có chunk_text, text_seg, display_text; tests pass.

- questions.csv, qrels.csv, annotation_guideline.md; đủ bảy loại câu hỏi.

- Báo cáo Cohen kappa.

- Split theo question_group_id, test được khóa.

- dataset_manifest.json và commit SHA.

- Bảng kết quả TF IDF, BM25 trên validation và test, tách theo type.

- train_pairs.csv có hard negative cho mô hình cải tiến.

- README ghi lệnh chạy lại từ raw đến kết quả baseline.

## 14 Các lỗi thường gặp và cách tránh

| Lỗi | Hậu quả | Cách tránh |
| --- | --- | --- |
| Mở rộng phạm vi quá nhiều lĩnh vực | Thiếu câu hỏi, chỉ số không tin cậy | Một lĩnh vực, làm trọn |
| Câu hỏi chép nguyên văn tài liệu | BM25 thắng dễ, kết quả ảo | Viết câu hỏi trước, đọc tài liệu sau |
| Split theo từng câu thay vì theo nhóm | Rò rỉ paraphrase giữa train và test | Split theo question_group_id |
| Gán nhãn dựa trên kết quả BM25 | Thiên vị baseline | Gán nhãn độc lập với mô hình |
| Chunk không có tiền tố ngữ cảnh | Truy hồi đúng đoạn nhưng sai Điều | Thêm tên văn bản và tên Điều vào chunk_text |
| chunk_id theo số dòng | Đổi chunking là mất toàn bộ nhãn | ID ghép từ doc_id, Điều, Khoản |
| Dùng văn bản hết hiệu lực | Trả lời sai thực tế | Ghi ngày tải, kiểm tra hiệu lực |
| Không có câu ngoài phạm vi | Không đo được tỷ lệ từ chối hợp lý | Khoảng 10% out_of_scope và 10% unsupported |
| Chọn ngưỡng trên test | Kết quả test không còn khách quan | Chọn trên validation |

## 15 Lệnh kiểm tra nhanh cuối mỗi giai đoạn

git status

python -m pytest

python -m src.data.validate

python -m src.retrieval.evaluate –split validation

git diff –check

git diff –stat

Ghi chú. Tên module là gợi ý, đổi theo mã thực tế của nhóm. README phải ghi đúng lệnh chạy được sau khi mã được tạo.